**Lampiran 1**

**FORMULIR RENCANA KEGIATAN MAGANG MAHASISWA**

**PROGRAM DIPLOMA 3 TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI UNS**

**TAHUN 2020/2021**

**(DISETUJUI KEDUA PEMBIMBING PADA AWAL MAGANG)**

Nama Mahasiswa : Muthia Amesthi Saharani

NIM : M3118061

Rencana Judul : Implementasi Back-end dan Front-end Dalam

Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat

Dengan Menggunakan Framework Codeigniter

Instansi : Refactory

No Telpon Pembiming instansi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Waktu | Rencana Kegiatan Secara Umum |
| 1 | Minggu Pertama | Belajar bahasa pemrograman baru (javascript,typescript,nodejs,dll) |
| 2 | Minggu Kedua | Mengerjakan task logic dari instansi |
| 3 | Minggu Ketiga | Mengerjakan project yang diberi instansi |
| 4 | Minggu Keempat | Mengerjakan project yang diberi instansi |
| 5 | Minggu Kelima | Testing dan debugging |
| 6 | Minggu Keenam | Membuat laporan magang |

Diisi pada awal magang dengan didiskusikan dengan pembimbing instansi kemudian dicopy sebagai dokumentasi dan satu diserahkan ke pembimbing magang diploma

Yogyakarta, ..................... 2021

Menyetujui,

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing KMM | Pembimbing Instansi |
|  |  |
| **Taufiqurrakhman Nur Hidayat S.Kom., M.Cs.**  **NIP. 1982052220180601** | **Anisa Puji Nastiti** |

**Lampiran 2**

**LEMBAR PEMANTAUAN PEMBIMBING DI INSTANSI**

**PROGRAM DIPLOMA 3 TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI UNS**

**TAHUN 2020/2021**

**N A M A : Muthia Amesthi Saharani**

**N I M : M3118061**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minggu ke-** | **Hari/tgl** | **Uraian Tugas** | **Paraf** |
| 1 | 18-Jan-2021  s.d  22-Jan 2021 | * Menyelesaikan fundamental course * Membuat CV di dalam github pages * Mempelajari PHP Basic Course * Mengerjakan Task Logic * Mempelajari course js introduction * Mempelajari Typescript Course |  |
| 2 | 25-Jan-2021  s.d  29-Jan-2021 | * Mengerjakan Challenge Typescript * Mempelajari Node.Js Course * Mempelajari Express.js Course * Mempelajari Express.js intermediate course * Mempelajari Laravel Course * Mengerjakan Challenge Course Laravel for beginner |  |
| 3 | 02-Feb-2021  s.d.  05-Feb-2021 | * Mengerjakan Challenge Course Laravel for beginner |  |
| 4 | 08-Feb-2021  s.d.  16-Feb-2021 | * Mempelajari Laravel * Mempelajari Login dan Register pada Laravel/UI * Mempelajari Blade Templateing Laravel, * Brainstorming Ide Sistem Informasi Pergudangan Bahan Makanan Kering |  |
| 5 | 17-Feb-2021  s.d.  25-Feb-2021 | * Membuat Alur Sistem * Membuat ERD * Membuat Proses Bisnis * Membuat Migration Pada Laravel * Membuat Base Template Frontend * Membuat Seeder Database. |  |
| 6 | 25-Feb-2021  s.d.  19-Mar 2021 | * Mengerjakan CRUD (data pegawai, data barang,data jenis, data satuan, transaksi, data supplier) |  |
| 7 | 29-Mar-2021  s.d.  09-Apr-2021 | * Perhitungan data stok barang * Membuat report berdasarkan tanggal * Membuat Halaman Dashboard Per Role * Membuat notifikasi produk exp * Membuat Landing Page |  |
| 8 | 12-Apr-2021  s.d.  19-Apr-2021 | * Debugging Back-end dan Front-end * Presentasi Project * Membuat Laporan Magang |  |

Mengetahui,

Pembimbing Instansi

**Anisa Puji Nastiti**

**Lampiran 3**

**FORMULIR PENILAIAN INSTANSI KEGIATAN MAGANG MAHASISWA**

**PROGRAM DIPLOMA 3 TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI UNS**

**TAHUN 2020/2021**

Nama Instansi : Refactory

Alamat instansi : Jln. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,8 Ngaglik, Kab. Sleman DI

Yogyakarta 55581

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **NIM** | **Nilai Mahasiswa \*)** | | | | |
| **Kedisiplinan** | Ketaatan | **Inisiatif** | **Hubungan Kerjasama** | **Penyelesaian Tugas** |
| 1 | Muthia Amesthi Saharani | M3118061 |  |  |  |  |  |

\*) Kriteria Penilaian dalam bentuk angka skala 100 :

85 – 100 = A

80 – 84 = A-

75 – 79 = B+

70 – 74 = B

65 – 69 = C+

60 – 64 = C

55 – 59 = D

< 55 = E

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing Instansi | Direktur Trainer Refactory |
|  |  |
| **Anisa Puji Nastiti** | **Maulana Prambadi** |
|  |  |